## Slide 1
Burndown-Charts - Erläuterung
Burndown Charts sind ein gutes Instrument um innerhalb agiler Projekte den Fortschritt zu messen, bzw. den Anteil noch offener Arbeiten bis zum Sprintende, oder einem Release aufzuzeigen
Die Y-Achse zeigt die Anzahl der (verbleibenden) Story Points für den aktuellen Sprint
Beschreibung
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Series 1 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Series 2
Series 3
Sprinttage
Story Points
Idealtypischer Verlauf
Tatsächlicher Verlauf
Die X-Achse zeigt die Anzahl der Sprinttage an
Der idealtypische Verlauf ist eine lineare Gerade, welche die Gesamtzahl der geplanten Story Points (20) durch die Anzahl der verfügbaren Sprinttage (10) teilt. Zum Sprintende sollte die Zahl der verbleibenden Story Points bei 0 liegen
Der tatsächliche Verlauf ergibt sich aus täglichen Aktualisierungen des Sprint-Backlogs und zeigt den Fortschritt den das Entwicklungsteam bei der Abarbeitung von User Stories macht
Viele Tools verfügen über eine automatische Berechnung, andernfalls reicht hierfür auch Excel aus
Burndown-Charts sollten täglich aktualisiert werden und können Probleme sichtbar machen
Häufig zeigen Burndown Charts in den ersten Tagen wenig Fortschritt, da nur abgeschlossene User Stories berücksichtigt werden sollten

## Slide 2
Burndown-Charts richtig lesen (1)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Series 1 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Series 2
Series 3
Sprinttage
Story Points
Idealtypischer Verlauf
Tatsächlicher Verlauf
Beschreibe hier zunächst was Du siehst, bevor Du eine Interpretation beginnst
Was zeigt der Graph?
Versuche hier das Burndown-Chart zu interpretieren
Welche Situation könnte zu diesem Verlauf geführt haben?
Was bedeutet dies?

## Slide 3
Burndown-Charts richtig lesen (2)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Series 1 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Series 2
Series 3
Sprinttage
Story Points
Idealtypischer Verlauf
Tatsächlicher Verlauf
Was zeigt der Graph?
Was bedeutet dies?
Beschreibe hier zunächst was Du siehst, bevor Du eine Interpretation beginnst
Versuche hier das Burndown-Chart zu interpretieren
Welche Situation könnte zu diesem Verlauf geführt haben?

## Slide 4
Burndown-Charts richtig lesen (3)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Series 1 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Series 2
Series 3
Sprinttage
Story Points
Idealtypischer Verlauf
Tatsächlicher Verlauf
Was zeigt der Graph?
Was bedeutet dies?
Beschreibe hier zunächst was Du siehst, bevor Du eine Interpretation beginnst
Versuche hier das Burndown-Chart zu interpretieren
Welche Situation könnte zu diesem Verlauf geführt haben?

## Slide 5
Burndown-Charts richtig lesen (4)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Series 1 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Series 2
Series 3
Sprinttage
Story Points
Idealtypischer Verlauf
Tatsächlicher Verlauf
Was zeigt der Graph?
Was bedeutet dies?
Beschreibe hier zunächst was Du siehst, bevor Du eine Interpretation beginnst
Versuche hier das Burndown-Chart zu interpretieren
Welche Situation könnte zu diesem Verlauf geführt haben?

## Slide 6
Burndown-Charts richtig lesen (5)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Series 1 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Series 2
Series 3
Sprinttage
Story Points
Idealtypischer Verlauf
Tatsächlicher Verlauf
Was zeigt der Graph?
Was bedeutet dies?
Beschreibe hier zunächst was Du siehst, bevor Du eine Interpretation beginnst
Versuche hier das Burndown-Chart zu interpretieren
Welche Situation könnte zu diesem Verlauf geführt haben?